- 研究意义

- 研究背景与动机

在计算机体系结构进入多核（Multi-core）时代后，受“功耗墙”与登纳德缩放定律失效的影响，软件性能的提升已由主频驱动转向并行驱动。这要求开发者必须采用多线程编程模型，但也引入了非确定性的线程交织，使得并发缺陷（Concurrency Bugs）成为软件质量保障中的核心难题。

并发缺陷（如数据竞争、死锁等）具有极高的调试代价。统计显示，修复并发 Bug 的平均耗时是普通逻辑 Bug 的 4.5 倍。Therac-25 医疗事故等历史教训表明，并发逻辑的瑕疵不仅影响效率，更可能导致严重的生命财产损失。因此，研究高效的并发程序自动修复技术具有极高的工程与安全性意义。

- 现有自动程序修复（APR）的局限性

尽管 LLM-APR 技术（如 ChatRepair）已取得进步，但在处理并发缺陷时仍面临三大挑战：

- 观测维度缺失（Visibility Gap）：现有方案多依赖测试断言报错，缺乏底层动态运行轨迹支持，模型难以感知隐蔽的内存读写冲突。

- 视野局部性（Contextual Isolation）：修复往往局限于报错函数内部，忽略了跨文件的同步协议约束，导致生成的补丁可能破坏全局锁的一致性。

- 修复决策的盲目性：缺乏物理证据导致 LLM 倾向于随机尝试加锁，极易引入死锁等二次缺陷。

- 研究意义与价值

本研究旨在构建一个动静结合的智能 Agent 协同修复框架。通过将 ThreadSanitizer (TSan) 产生的动态轨迹转化为语义证据，并结合全局符号检索，验证 LLM 在具备 “外部工具感知” 后的修复上限，为智能化软件工程提供新范式。

本研究针对性解决现有并发缺陷自动修复的三大关键短板，在理论与工程层面均具备突出价值：

- 工程实践价值：大幅降低并发缺陷修复成本，减少因盲目加锁带来的死锁、性能退化等二次缺陷，提升高并发软件的可靠性与安全性，对工业级系统的质量保障具有直接应用价值。

- 理论创新价值：首次将动态运行轨迹引导与项目级符号检索深度融合，填补 “底层诊断信息” 与 “上层大模型修复” 之间的信息断层，为面向并发场景的大模型程序修复提供新范式与新思路。

- 方法拓展价值：形成可复用、可迁移的 “检测 — 检索 — 推理 — 验证” 闭环修复流程，可扩展至 Java、C++ 等多语言并发项目，为后续自动化并发保障工具研发提供可落地的技术路线。

- 相关现状调研

- 传统 APR 与对话式修复

传统修复技术经历了从“基于搜索”（如 GenProg）到“基于语义”（如 SemFix）的演进，但在处理并发路径爆炸问题时表现欠佳。

ChatRepair (2023)：确立了“生成-验证-反馈”的闭环范式。本项目借鉴其反馈思想，但针对其对并发冲突本质（如读写竞争）感知不足的局限进行改进。

- 项目级符号检索与 Agent 协作

AutoCodeRover (2024)：引入 AST 符号检索，溯源类定义与方法实现。本项目借鉴其思路，当确定冲突变量后，Agent 自动在全项目中检索同步实例，确保补丁符合既有锁协议。

RepairAgent (2025)：提出 Agent 自主调用工具栈的理念。本项目在此基础上，深度集成 TSan，将动态竞争日志转化为 Agent 修复决策的因果证据链。

- 并发检测核心工具：ThreadSanitizer (TSan)

TSan 是工业级动态竞争检测工具，利用阴影内存（Shadow Memory）记录访问时间戳与锁状态。本研究的核心创新在于编写中间件脚本，将 TSan 的二进制轨迹转化为 LLM 可理解的自然语言描述，指导模型定向修复。

- 研究空白分析

综上所述，虽然现有工作在对话修复、项目检索和工具协同上各有所长，但尚未有研究将动态运行轨迹的强力引导与全局符号检索的深度视野结合。本课题旨在整合上述优势，填补并发修复领域中诊断数据与修复策略之间的空白。

ChatRepair (2023)：确立了“生成-验证-反馈”的闭环范式。本项目借鉴其反馈思想，但针对其对并发冲突本质（如读写竞争）感知不足的局限进行改进。

AutoCodeRover (2024)：引入 AST 符号检索，溯源类定义与方法实现。本项目借鉴其思路，当确定冲突变量后，Agent 自动在全项目中检索同步实例，确保补丁符合既有锁协议。

RepairAgent (2025)：提出 Agent 自主调用工具栈的理念。本项目在此基础上，深度集成 TSan，将动态竞争日志转化为 Agent 修复决策的因果证据链。

- 基于 Agent 协同的动静结合修复框架设计

- 总体设计方案与研究思路

本研究提出的并发程序自动修复框架（以下简称“本框架”）核心设计理念在于：利用动态运行轨迹（Dynamic Traces）作为导航信号，引导全局符号检索（Global Retrieval）提供修复约束。

传统的 LLM-APR（如 ChatRepair）在处理并发缺陷时，往往因缺乏对线程交织逻辑的理解而陷入“盲目试错”。本框架通过构建一个具备感知、检索、推理与验证能力的智能 Agent，将修复过程从“概率性生成”转变为“确定性推理”。

- 系统架构设计

本框架由四个核心功能模块构成，各模块通过标准化的数据接口实现信息流转与闭环反馈。

- 动态证据捕获模块 (Dynamic Evidence Collector)

该模块旨在解决并发缺陷的“不可见性”问题。通过在构建阶段注入 ThreadSanitizer (TSan) 监测算子（编译参数：-fsanitize=thread），系统能够在程序运行时实时监控内存访问轨迹。

- 物理冲突提取：当并发缺陷触发时，该模块自动拦截 TSan 生成的原始日志，提取出包括“当前访问（Current Access）”与“历史访问（Previous Access）”在内的冲突对。

- 语义化映射：利用符号表解析技术，将原始日志中的十六进制内存地址转换为源代码层级的冲突三元组 ⟨V,T,L⟩。其中V代表冲突变量名，T 代表参与竞争的线程栈，L 代表具体的代码物理行号。

- 轨迹引导的符号检索模块 (Trace-Guided Symbol Retriever)

这是本研究实现“跨文件视野”的关键创新点。Agent 不再孤立地查看报错行，而是以动态轨迹中确定的变量 V 为锚点，启动全项目维度的语义扫描。

- 垂直检索（定义域溯源）：通过抽象语法树（AST）分析，准确定位变量 V的声明位置及其所属类的成员结构，识别该类是否已包含 Lock 对象或 synchronized 关键字。

- 水平检索（全局协议识别）：在工程范围内搜索变量 V的所有引用点。若发现该变量在其他文件中受到了特定锁的保护，Agent 会记录该锁对象，并将其标记为“全局一致性同步协议”。

目标：为 LLM 提供修复范式参考，防止补丁在修复 A 文件的同时，破坏了 B 文件已有的同步逻辑。

- 证据驱动的混合 Prompt 推理引擎 (Reasoning Engine)

该模块负责构建“高浓度证据”的提示词模板。Agent 将收集到的多源信息进行结构化融合，引导 LLM 执行思维链（Chain-of-Thought）推理。

提示词结构设计：

- 角色定义：设定 LLM 为具备深度底层分析能力的并发编程专家。

- 物理事实描述：展示 TSan 提供的线程竞争路径，清晰界定 Read-Write 或 Write-Write 冲突。

- 全局规约参考：展示从检索模块获得的、该变量在项目其他位置的保护方案。

- 修复策略引导：要求模型首先解释冲突成因，再给出最小化侵入的代码补丁。

- 自适应验证与二次安全扫描 (Validation Loop)

补丁生成后，系统进入自动验证流程，确保修复的鲁棒性。

- 第一重：静态过滤。利用编译器检查补丁是否存在语法错误。

- 第二重：动态回归。重新运行触发 Bug 的原始测试用例。

- 第三重：并发安全性二次扫描。这是本框架特有的环节——即使补丁通过了测试，Agent 仍会再次启动 TSan。如果 TSan 检测到补丁虽然解决了竞争但引入了新的死锁或锁顺序违规，Agent 会捕获新的物理轨迹，将其作为“负反馈”喂给模型，开启新一轮的自适应修复。

- 关键技术实现路径（算法逻辑）

- 冲突变量的跨线程依赖建模

系统通过分析 TSan 日志中的调用栈（Stack Trace），计算发生冲突的两个线程在代码路径上的“最近共同祖先（LCA）”。这一逻辑有助于 Agent 建议 LLM 在哪一级的调用函数中注入同步原语，从而在修复成功率与程序性能（锁粒度控制）之间取得平衡。

- 符号索引与全项目一致性检查

借鉴 AutoCodeRover 的符号索引思想，本框架在检索变量 $V$ 时，会构建一个局部的“同步关联图”。如果检索结果显示V总是伴随着 Mutex_A 出现，那么 Agent 将强力提示 LLM 使用 Mutex_A 而非新建一个锁对象。这种策略能有效避免并发程序中常见的“锁不匹配”导致的死锁风险。

- 方案可行性分析

- 工程闭环可控：TSan 是成熟的工业级检测工具，其日志格式规范，易于解析；LLM API（如 DeepSeek/GPT-4）已具备强大的逻辑推导能力。

- 可扩展性强：本方案设计的 Python 中控脚本（Agent）不依赖于特定的编译器实现，可以较容易地迁移到 Java (使用 ThreadSanitizer 或类似工具) 或 C++ 项目中。

- 验证成本低：通过 Docker 容器化环境，可以快速重置实验状态，支持大规模的自动化修复实验。

- 项目进度安排与分工（15周学期规划）

- 整体进度安排

本项目为期15周，目前正处于第5周。整体进度遵循“前期调研—基线复现—核心开发—实验对比—结题总结”的敏捷迭代模式推进。

第一阶段：需求分析与开题准备（第 1–4 周）【已完成】

确定小组大作业选题与研究方向

梳理 ChatRepair、AutoCodeRover 等开源项目逻辑

完成开题 PPT 制作与答辩汇报

小组分工 ：

组员1（组长）：整体统筹、研究背景与相关工作调研

组员2/3：框架设计与技术路线整理

组员4/5：框架设计改进、开题报告撰写

第二阶段：环境搭建与基线打通（第 5–7 周）【当前进行中】

第5周：配置本地/云端 Docker 测试环境，接入大模型 API -

第6–7周：复现 ChatRepair 基础闭环，完成“报错→生成→验证”流程打通 小组分工：

组员2/3：环境部署、TSan 编译配置

组员4/5：API 调用、基础 Prompt 开发

组员1：基线复现、流程验证

第三阶段：核心诊断模块开发（第 8–11 周）

第8–9周：TSan 日志解析、冲突提取、动态证据捕获模块开发

第10–11周：符号检索、Agent 中控、推理引擎与验证闭环开发

小组分工：

组员1：动态证据捕获模块（TSan 解析）

组员2/3：符号检索模块（变量溯源、锁协议检索）

组员4/5：推理引擎与验证闭环开发组员、模块联调、流程整合、辅助测试

第四阶段：消融实验与系统评估（第 12–13 周）

构建并发缺陷数据集

对比“普通 LLM 修复”与“本框架修复”效果 -

统计修复成功率、二次缺陷率等数据

小组分工：

组员1/2：测试用例构造、实验执行

组员3/4：数据收集、日志分析

组员5：图表绘制、结果对比

所有组员：实验方案把关、结果复盘

第五阶段：结题总结与汇报准备（第 14–15 周）

第14周：整理实验数据、撰写结题报告

第15周：制作答辩PPT、准备Demo演示

小组分工

组员1/5：结题报告撰写、PPT制作

组员3/4：系统Demo实现与演示

组员2：材料整理、格式规范

- 预期成效与验收标准

系统产出：提交一套包含完整调度逻辑的 Python 中控脚本源码，能成功调用大模型 API 并根据 TSan 反馈自动迭代代码。

实验成效：通过对比实验证明，相比于毫无背景信息的“盲目修复”，本方案（TSan + Prompt 增强）能显著减少大模型乱加锁导致的二次报错，提升并发修复的准确度。

- 核心参考文献

- XIA C S, ZHANG L. Keep the conversation going: fixing bugs in massive codebases with ChatGPT[C]. Proceedings of the 32nd ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis (ISSTA 2023). New York: ACM, 2023: 494-505. DOI: 10.1145/3597926.3598091.

- ZHANG Y, RUAN H, FAN Z, et al. AutoCodeRover: Autonomous Program Improvement[C]. Proceedings of the 33rd ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis (ISSTA 2024). New York: ACM, 2024. DOI: 10.1145/3650212.3680384.

- LEMBOUZENIA F, DEVANBU P, PRADEL M. RepairAgent: An Autonomous, LLM-Based Agent for Program Repair[J]. IEEE Transactions on Software Engineering (TSE), 2024. DOI: 10.1109/TSE.2024.3445678. arXiv:2403.17134.